TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE LOS ESPACIOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, SEDE LIMA (DISTRITO DE SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES MARCONI Y PRESCOTT)

PROYECTO: PLAN MAESTRO DE LOS ESPACIOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, SEDE LIMA (DISTRITO DE SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES MARCONI Y PRESCOTT)

- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:

Contratación de los Servicios de una Empresa de Consultoría experta en desarrollar el Plan Maestro de los espacios y de las obras a realizarse en la sede del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, sitos entre la calle Marconi, y Calle Prescott, del Distrito de San Isidro, con el fin de:

- Analizar y ordenar las necesidades espaciales y funcionales del mismo.

- Plantear las directrices de desarrollo presentes y futuras.

- TÉRMINOS DE REFERENCIA: Describir con precisión las características del servicio:

- Descripción de las condiciones específicas del servicio a realizar:

- Análisis gráfico del entorno con indicación de accesos, elementos singulares del entorno y elementos característicos del área.

- Necesidades operativas de la sede.

- Afecciones u oportunidades urbanísticas.

- Consultas relativas a la conservación del patrimonio, ministerio de cultura, municipalidad.

- Determinación y ubicación de espacios construidos, zonas verdes, áreas de estacionamiento y áreas de trabajo.

- Posibilidades de crecimiento y adaptación a necesidades futuras.

- Propuesta de mejoras con respecto a la situación actual, relativa a arquitectura, distribuciones, funcionamiento, accesos. De todas las edificaciones de la Sede.

- Análisis de las posibilidades de ampliación de las edificaciones, así como de los espacios expositivos, de trabajo, de docencia  y de reunión.

- Análisis estimado de la inversión, para las posibles alternativas.

- Perfil del Proveedor:

- Equipo mínimo de profesionales: Un Arquitecto, un Ingeniero Civil, un Economista.

- Experiencia general mínima de 05 años en el desarrollo de anteproyectos y/o proyectos. Especialmente en trabajos similares al requerido.

- Acreditar experiencia profesional en áreas de Gestión de la calidad, Eco diseño y medioambiente. Gestión de normas ISO 9001 y 14000.

- Acreditar experiencia en al menos 02 proyectos que contemple conjuntamente actuaciones de rehabilitación, de obra nueva y de paisajismo.

- Acreditar experiencia en proyectos con soluciones arquitectónicas innovadoras, modernas y sostenibles en al menos 02 proyectos superior a 5,000 m².

- El postor deberá acreditar estar habilitado por colegio profesional.

- El postor deberá estar colegiado en el Perú, en la fecha de presentación de oferta.

- Alcances:

1.- Entregable del análisis del conjunto.

1.1.- Análisis grafico general, con identificación de accesos, flujos, usos públicos-privados, y relaciones entre edificaciones y espacios libres.

1.2.- Identificación gráfica y escrita de usos y funciones estratégicas o susceptibles de   mejora.

1.3.- Diagnostico de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del conjunto de edificaciones y espacios.

1.4.- Señalamiento de objetivos de mejora, de acuerdo al análisis efectuado.

2.-Entregable de Propuesta estratégica de organización.

2.1.- Propuesta esquemática general de ordenación en planta, de acuerdo a los objetivos definidos.

2.2.- Propuesta de gestión y funcionamiento.

2.3.- Propuesta de inversión económica.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El periodo de contratación del servicio es hasta 60 días, contados a partir del día siguiente de la emisión del contrato correspondiente.

Entregable 1 a los 15 días calendarios desde la firma del contrato

Entregable 2 a los 30 días calendarios desde la firma del contrato.

Entregable 3 a los 60 días calendarios desde la firma del contrato y de la aprobación, por parte de la dirección del CIP, de las consideraciones del entregable 2.

- FORMA DE PAGO

30% a la entrega de los Entregables 1

30% a la entrega de los Entregables 2

40% a la entrega de los Entregables 3

- CONFORMIDAD

La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.